Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr ZO/5/2026
z dnia 2 września 2026 r.
UMOWA NR ……/2026
na dostawę wyrobów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczej
w Alei Polonii w Pułtusku
zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu ………………………… 2026 r. w Pułtusku pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Pułtusku sp. z o.o., z siedzibą w Pułtusku przy ul. Mickiewicza 36, 06-100 Pułtusk, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000167042, o kapitale zakładowym 1 843 000,00 zł, NIP: 568-100-16-63, REGON: 130197766, reprezentowanym przez:
Grzegorza Falbę — Dyrektora Zarządu,
Sławomira Wyrzykowskiego — Wicedyrektora,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
[nazwa, siedziba, adres, właściwy rejestr i numer wpisu, NIP, REGON],
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Dostawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a osobno „Stroną”.
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Dostawcy w postępowaniu prowadzonym na podstawie zapytania ofertowego nr ZO/5/2026 z dnia 2 września 2026 r., dotyczącym dostawy wyrobów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczej w Alei Polonii w Pułtusku. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych.
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyroby preizolowane i materiały pomocnicze do budowy sieci ciepłowniczej w Alei Polonii w Pułtusku, wyszczególnione w ofercie wraz z wycenionym zestawieniem materiałów stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się je odebrać i zapłacić uzgodnione wynagrodzenie.
1. Przedmiot Umowy obejmuje dostawę I, odpowiadającą części A zestawienia materiałów, oraz dostawę II, odpowiadającą części B tego zestawienia. Zakres każdej dostawy określa załącznik nr 1 do Umowy. Obie dostawy stanowią zakres podstawowy zamówienia.
1. Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, kompletne i zgodne z wymaganiami zapytania ofertowego, jego załączników oraz wyjaśnień i zmian opublikowanych przed upływem terminu składania ofert. System obejmuje stalowe rury przewodowe ze szwem, izolację standardową i impulsowy system alarmowy.


§ 1. Przedmiot Umowy — ciąg dalszy
1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 Dostawca uzupełni na własny koszt materiały, które z przyczyn leżących po jego stronie zostały pominięte w jego specyfikacji ofertowej, mimo że należały do zakresu zamówienia wynikającego z dokumentacji postępowania. Materiały zostaną uzupełnione w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia. Obowiązek ten nie obejmuje zmian projektu ani rozszerzenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego.
1. Do dnia 28 lutego 2027 r. Zamawiający może wystąpić o zakup dodatkowych materiałów tego samego rodzaju. Zakupy takie wymagają odrębnego, pisemnego uzgodnienia zakresu, ilości, ceny i terminu oraz zachowania zasad udzielania zamówień obowiązujących u Zamawiającego. Nie stanowią gwarantowanego zakresu niniejszej Umowy i nie rodzą obowiązku ich zamówienia.
1. Dla zakupów dodatkowych podstawą uzgodnień są ceny jednostkowe z załącznika nr 1. Jeżeli wzrost ceny zakupu rur stalowych przez Dostawcę, w porównaniu z ceną stanowiącą podstawę oferty z dnia ………………… 2026 r., przekroczy 3%, Dostawca może zaproponować zmianę cen materiałów dodatkowych. Dostawca przedstawi dokumenty potwierdzające wzrost oraz kalkulację jego rzeczywistego wpływu na cenę danego wyrobu. Zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego przed złożeniem dodatkowego zamówienia i nie dotyczy dostaw I oraz II.
§ 2. Termin i sposób realizacji Umowy
1. Dostawca zapewni na własny koszt i ryzyko opakowanie, załadunek, transport i rozładunek materiałów w miejscu dostawy, z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu i zgodnie z zaleceniami producenta. Koszty te są objęte wynagrodzeniem określonym w § 4.
1. Miejscem dostawy jest teren ciepłowni miejskiej PEC Pułtusk przy ul. Kolejowej 8, 06-100 Pułtusk. Zamawiający zapewni dostęp do uzgodnionego miejsca rozładunku.
1. Dostawa I zostanie zrealizowana do dnia 15 października 2026 r., a dostawa II do dnia 28 lutego 2027 r. Terminy dotyczą dostarczenia i rozładunku całego zakresu danej dostawy wraz z wymaganymi dokumentami.
1. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7:00–12:00. Dostawca uzgodni termin telefonicznie z Adamem Lesińskim, tel. 509-335-608, co najmniej jeden dzień roboczy przed dostawą.
1. Ponieważ 28 lutego 2027 r. przypada w niedzielę, Dostawca zaplanuje dostawę II w dniu roboczym poprzedzającym ten termin, najpóźniej 26 lutego 2027 r. Strony wyłączają przesunięcie końcowego terminu realizacji dostawy II na marzec 2027 r.
1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiałów obciąża Dostawcę do zakończenia rozładunku i potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego w protokole zdawczo-odbiorczym. Materiały, których przyjęcia Zamawiający zasadnie odmówił, pozostają na ryzyku Dostawcy.


§ 3. Odbiór materiałów
1. Każda z dwóch dostaw podlega odrębnemu odbiorowi ilościowemu i sprawdzeniu widocznego stanu materiałów w miejscu i dniu dostawy. Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy, wskazując pozycje i ilości dostarczonych materiałów, przekazane dokumenty oraz ewentualne braki i zastrzeżenia.
1. Najpóźniej w dniu dostawy Dostawca przekaże dokumentację jakościową dotyczącą rur stalowych, pianki poliuretanowej, płaszcza osłonowego, kształtek, armatury, złączy i systemu alarmowego, a także instrukcje montażu, transportu i składowania w języku polskim. Dokumentacja obejmuje certyfikaty, deklaracje i oceny techniczne właściwe dla danego wyrobu, wymagane prawem lub dokumentacją postępowania, oraz oznaczenia umożliwiające identyfikację producenta i partii.
1. W razie stwierdzenia niezgodności materiałów z Umową Zamawiający może odmówić przyjęcia materiałów wadliwych lub niezgodnych i opisać przyczynę w protokole. Dostawca odbierze je oraz dostarczy materiały zgodne z Umową i wolne od wad na własny koszt, w terminie 14 dni od doręczenia protokołu lub pisemnego zgłoszenia. Termin usunięcia niezgodności nie przedłuża terminów dostaw wskazanych w § 2.
1. Jeżeli przedstawiciel Dostawcy nie uczestniczy w odbiorze albo odmawia podpisania protokołu, Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie, udokumentuje ujawnione niezgodności i niezwłocznie przekaże go Dostawcy. Dostawca może przedstawić swoje stanowisko; brak jego podpisu nie wstrzymuje zgłoszenia wad lub braków.
1. Podpisanie protokołu bez zastrzeżeń nie oznacza zrzeczenia się roszczeń dotyczących wad ukrytych lub niezgodności, których nie można było stwierdzić podczas zwykłego sprawdzenia przy dostawie.
§ 4. Wynagrodzenie
1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie zgodne z przyjętą ofertą i poniższym zestawieniem:
	Zakres
	Netto (zł)
	VAT (zł)
	Brutto (zł)

	Dostawa I — część A
	………………
	………………
	………………

	Dostawa II — część B
	………………
	………………
	………………

	Łącznie
	………………
	………………
	………………


Łączna kwota brutto słownie: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1. Wynagrodzenie obejmuje pełny zakres obu dostaw, w tym komplet akcesoriów, opakowanie, załadunek, transport, rozładunek, dokumentację oraz pozostałe koszty wykonania obowiązków Dostawcy określonych w Umowie.
1. Ceny jednostkowe netto i wynagrodzenie netto za dostawy I oraz II pozostają stałe przez okres ich realizacji. W razie ustawowej zmiany stawki VAT wynagrodzenie brutto zmienia się wyłącznie o wynikającą z niej różnicę podatku. Postanowienie § 1 ust. 6 nie stanowi podstawy podwyższenia ceny zakresu podstawowego.


§ 5. Sposób zapłaty
1. Rozliczenie nastąpi odrębnie za dostawę I i dostawę II, po ich należytej realizacji, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego odbiór zafakturowanych materiałów. W przypadku zastrzeżeń dotyczących części dostawy Strony mogą odrębnie rozliczyć materiały odebrane bez zastrzeżeń; sporna część nie stanowi podstawy wstrzymania płatności za materiały prawidłowo dostarczone.
1. Termin płatności wynosi 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Faktura powinna wskazywać numer Umowy i dostawę, której dotyczy. Wystawienie i doręczenie faktury następuje w sposób wymagany obowiązującymi przepisami.
1. Płatność nastąpi przelewem na rachunek Dostawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
1. Dostawca zastrzega własność dostarczonych materiałów do czasu zapłaty całego wynagrodzenia objętego daną fakturą, z zastrzeżeniem skutków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących połączenia materiałów z inną rzeczą. Dostawca wyraża zgodę na ich montaż przed upływem terminu płatności; montaż nie przyspiesza wymagalności wynagrodzenia.
§ 6. Gwarancja
1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 5 lat od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego danych materiałów. Okres gwarancji biegnie odrębnie dla materiałów objętych dostawą I oraz dostawą II. Dla materiałów przyjętych z zastrzeżeniami okres ten rozpoczyna się od potwierdzenia usunięcia wad lub dostarczenia materiałów wolnych od wad.
1. Gwarancja obejmuje wady fizyczne materiałów, w tym wady ukryte, oraz niezgodność ich właściwości z wymaganiami Umowy. Za wykonanie obowiązków gwarancyjnych wobec Zamawiającego odpowiada Dostawca, niezależnie od gwarancji producenta.
1. Zamawiający zgłasza wadę pisemnie lub pocztą elektroniczną, opisując jej rodzaj i, w miarę możliwości, przekazując dokumentację. Dostawca usunie wadę albo wymieni materiał na wolny od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, uwzględniającym charakter wady i techniczne możliwości naprawy, nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia, chyba że Strony pisemnie lub e-mailem uzgodnią inny termin.
1. Dostawca ponosi koszty wykonania obowiązków gwarancyjnych, w tym transportu, załadunku, rozładunku, naprawy i wymiany. Jeżeli wadliwy materiał został prawidłowo zamontowany, obowiązek obejmuje również uzasadnione koszty jego demontażu i ponownego montażu.
1. Do biegu gwarancji po wymianie materiału, istotnej naprawie lub okresie niemożności korzystania z materiału stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego z rękojmi.
1. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny. Dodatkowe dokumenty gwarancyjne producenta lub Dostawcy nie mogą ograniczać praw Zamawiającego wynikających z Umowy.
§ 7. Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy
1. Ze strony Dostawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest:
………………………………………………, tel. …………………………………,
e-mail: ……………………………………………………………………………… .
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest Adam Lesiński, tel. 509-335-608; adres e-mail do korespondencji: pec@pultusk.pl.
1. Zmiana osoby kontaktowej lub jej danych wymaga zawiadomienia drugiej Strony pisemnie lub e-mailem i nie wymaga aneksu. Osoby kontaktowe nie są uprawnione do zmiany zakresu Umowy, wynagrodzenia ani terminów dostaw, chyba że posiadają odrębne umocowanie.


§ 8. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
1. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Dostawca, albo przez Dostawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 — w przypadku odstąpienia od całości Umowy, a w przypadku odstąpienia od jej części — 10% wartości brutto części objętej odstąpieniem.
1. Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dostawy I lub dostawy II, z przyczyn, za które odpowiada Dostawca, Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 0,1% wartości brutto materiałów niedostarczonych w terminie w ramach danej dostawy. Karę nalicza się od dnia następującego po terminie wskazanym w § 2 ust. 3 do dnia prawidłowej realizacji opóźnionej części dostawy.
1. Za każdy dzień opóźnienia w wymianie materiałów, uzupełnieniu braków lub usunięciu wad w terminie wynikającym z § 1 ust. 4, § 3 ust. 3 albo § 6 ust. 3, z przyczyn, za które odpowiada Dostawca, Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 0,1% wartości brutto materiałów objętych danym obowiązkiem. Za ten sam okres i to samo naruszenie nie nalicza się jednocześnie kar z ust. 2 i 3.
1. Jeżeli szkoda przewyższa należne kary umowne, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
1. Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od doręczenia wezwania wskazującego podstawę, okres i sposób ich obliczenia, na rachunek wskazany w wezwaniu. Zamawiający może potrącić wymagalną wierzytelność z tytułu kary z wierzytelnością Dostawcy o zapłatę wynagrodzenia, składając oświadczenie o potrąceniu.
1. Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Samo zastrzeżenie kary w ust. 1 nie ustanawia odrębnego prawa odstąpienia.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zawiadomień i uzgodnień, dla których Umowa wyraźnie dopuszcza pocztę elektroniczną.
1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Spory rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
1. Integralną część Umowy stanowią załączniki wymienione poniżej. Dokumenty postępowania należy dołączyć w ich ostatecznym, uzgodnionym brzmieniu, uwzględniającym opublikowane wyjaśnienia i zmiany.
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku zawarcia Umowy w formie elektronicznej Strony podpisują ją kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi i każda otrzymuje podpisany plik.
Załączniki:
Nr 1 — Oferta Dostawcy wraz z wycenionym zestawieniem materiałów: część A i część B.
Nr 2 — Zapytanie ofertowe nr ZO/5/2026 z dnia 2 września 2026 r. wraz z wymaganiami technicznymi oraz opublikowanymi wyjaśnieniami i zmianami.
Nr 3 — Schemat montażowy sieci ciepłowniczej w Alei Polonii w Pułtusku.
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                    DOSTAWCA

…………………………………                                                                 …………………………………
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